**Andrés Máspero Castro**

**PRESUPUESTO DE SITIO WEB**

**Tareas a realizar:**

1. Diseño de página web:
2. Diseño de los respectivos frameworks a los fines de definir la estructura de la página web, tiempo estimado 16hs.
3. Diseño, en versión Desktop y Mobile, de la página y sus diferentes secciones (NOSOTROS, PRODUCTOS,SUCURSALES,COMPANIA Y CONTACTO), tiempo estimado 80hs.
4. Desarrollo de página web:
5. Creación y desarrollo de la página previamente definida con el cliente, tiempo estimado 80hs.
6. Utilización de html,css, scss y bootstrap.
7. Seo Basic:
8. Instalación de google analytics, tiempo estimado 16hs.
9. Instalación de pliugin seo yoast, tiempo estimado 16hs.
10. Registración search console, tiempo estimado 16hs.
11. Enviar sitemap a google, tiempo estimado 16hs.

Se hace saber que las tareas aquí enunciadas no contemplan los gastos de diseño de imágenes, host y dominio, los cuales serán soportados por el cliente atento un presupuesto aparte.

Asimismo, para poder proceder de una fase a otra el cliente deberá prestar su consentimiento sin excepción.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción | Cant. | Precio Total |
| DISEÑO PAGINA WEB | 1 | $15000 |
| DESARROLLO PAGINA WEB | 1 | $55000 |
| SEO BASIC | 1 | $30000 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Sub Total | $100000 |
|  | I.V.A (21%) | $21000 |
|  | **Total** | **$121000** |